Zamawiający:

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko”

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych 2004r.

(Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.)

Znak sprawy: B.271.2.2020

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Kluczewsko

Rafał Pałka

Kluczewsko, dnia 03.03. 2020 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12; 29-120 Kluczewsko

tel.: 44/781-42-46; faks: 44/781-42-24

e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl;

adres strony internetowej: www.kluczewsko.gmina.pl

godziny urzędowania: poniedziałek 7.00-16.00 wtorek- czwartek 7:00-15:00 piątek 7.00-14.00

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp".

  - Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej                          w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  - Postępowanie opatrzone zostało numerem B.271.2.2020. W pismach kierowanych do Zamawiającego, zaleca się posługiwanie powyższym numerem.

  - Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko” złożonego do Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia do Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części:

Część 1 - Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Instalacje sanitarne

- Demontaż istniejącej kotłowni olejowej.

- Demontaż zbiorników na olej.

- Demontaż istniejących instalacji CO (grzejników i przewodów).

- Montaż kotła na biomasę.

- Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne).

- Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne.

- Montaż pompy ciepła powietrze-woda.

- Demontaż kotła olejowego wraz ze zbiornikami oleju w kotłowni Hali Sportowej.

- Montaż kotła na biomasę w kotłowni Hali Sportowej.

Instalacje elektryczne

- Demontaż istniejących opraw oświetleniowych.

- Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw.

- Przygotowanie podłoża do montażu przewodów.

- Zamocowanie przewodów do podłoża.

- Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych.

- Montaż nowych opraw oświetleniowych.

- Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej.

- Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej.

- Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym.

- Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła.

- Montaż listwy instalacyjnej PCV.

- Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła.

- Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne.

Instalacja fotowoltaiczna

- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,60 kWp

(konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 15,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót).

Roboty ogólnobudowlane

- Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Demontaż rynien i rur spustowych.

- Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu).

- Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych).

- Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych).

- Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki.

- Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia.

- Ocieplenie ścian nieocieplonych (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm oraz ścian budynku rozbudowy płytami grub. 8 cm, oraz hali sportowej grub. 6 cm,  wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy.

- Ocieplenie stropu od spodu – podcieni przy wejściach płytami styropianowymi grub. analogicznie jak elewacje.

- Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu).

- Wykonanie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym.

- Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych.

- Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych.

- Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową.

- Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi.

- Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych.

- Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku.

- Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Montaż (w części elewacji) rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

- Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy (skrzydło wschodnie i część zachodniego) z użyciem wełny mineralnej gr. 22 cm.

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (budynek rozbudowy wraz z salą gimnastyczną).

- Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku (skrzydło południowe) wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.

Część 2 – Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Instalacje sanitarne

- Demontaż istniejącej kotłowni węglowej.

- Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów).

- Montaż kotła na biomasę.

- Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne).

- Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne.

- Montaż pompy ciepła powietrze-woda.

Instalacje elektryczne

- Demontaż istn. opraw oświetleniowych.

- Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw.

- Przygotowanie podłoża do montażu przewodów.

- Zamocowanie przewodów do podłoża.

- Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych.

- Montaż nowych opraw oświetleniowych.

- Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej.

- Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej.

- Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym.

- Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła.

- Montaż listwy instalacyjnej PCV.

- Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła.

- Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne.

Instalacja fotowoltaiczna

- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,10 kWp

(konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 10,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót).

Roboty ogólnobudowlane

- Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Demontaż rynien i rur spustowych.

- Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu).

- Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych).

- Demontaż krat okiennych.

- Prostowanie, uzupełnianie i malowanie zdemontowanych krat okiennych. Montaż po zakończeniu ocieplania ścian.

- Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych).

- Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki.

- Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia.

- Ocieplenie ścian budynku głównego (część stara) płytami styropianowymi grub. 10 cm oraz ścian budynku rozbudowy (w tym sali gimnastycznej) płytami grub. 6 cm wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy.

- Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu).

- Wykonanie/odtworzenie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym.

- Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych.

- Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych.

- Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową.

- Demontaż istn. daszku nad wejściem do kotłowni.

- Montaż nowego daszku nad wejściem do kotłowni.

- Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi.

- Renowacja balkonów.

- Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych.

- Naprawa murów oporowych, i ścian przy drzwiach zewnętrznych.

- Naprawa studzienek doświetlających.

- Naprawa komina wolnostojącego

- Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku.

- Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

- Drobne naprawy i gruntowanie pokrycia dachowego z papy (stropodach nad salą gimnastyczną i łącznikiem).

- Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem z użyciem styropapy gr. 26 cm.                                            - Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (sala gimnastyczna i łącznik).

- Docieplenie kominów ponad dachem (i w przestrzeni poddaszy nieogrzewanych) oraz ścianek attykowych (od strony dachu) styropianem gr. 5 cm, z wyprawą tynkarską analogicznie do elewacji; niezbędne naprawy czapek kominowych.

- Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku głównego wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.

Część 3 - Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Instalacje sanitarne

- Demontaż istniejącej kotłowni olejowej.

- Demontaż zbiorników na olej.

- Demontaż istn. instalacji CO (grzejników i przewodów).

- Montaż kotła na biomasę.

- Montaż instalacji CO (przewody, grzejniki, głowice termostatyczne).

- Zasilanie instalacji CWU w ciepło technologiczne.

- Montaż pompy ciepła powietrze-woda.

Instalacje elektryczne

- Demontaż istn. opraw oświetleniowych.

- Wyznaczenie miejsc zamontowania nowych opraw.

- Przygotowanie podłoża do montażu przewodów.

- Zamocowanie przewodów do podłoża.

- Wymiana uszkodzonych łączników instalacyjnych.

- Montaż nowych opraw oświetleniowych.

- Podłączenie i sprawdzenie instalacji oświetleniowej.

- Pomiary rezystancji instalacji oświetleniowej.

- Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku roboczym.

- Wyznaczenie trasy linii zasilającej pompy ciepła.

- Montaż listwy instalacyjnej PCV.

- Układanie w listwach przewodów zasilających pompę ciepła.

- Podłączenie urządzeń i pomiary elektryczne.

Instalacja fotowoltaiczna

- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 kWp

(konstrukcja wsporcza montowana na dachu, trasy kablowe prowadzone w rurkach osłonowych oraz korytach elektroinstalacyjnych, wewnątrz pomieszczeń – w listwach instalacyjnych, falownik o mocy 6,0 kWp, rozdzielnice wraz z wyposażeniem, moduły fotowoltaiczne o mocy 300 Wp montowane na dachu, łączone szeregowo, ochrona od porażeń , przeciwprzepięciowa, przed zwarciami i przewężeniami, sprawdzenie i odbiór robót).

Roboty ogólnobudowlane

- Demontaż starych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Demontaż rynien i rur spustowych.

- Przełożenie instalacji odgromowej (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót na elewacji i dachu).

- Przełożenie elementów mocowanych do elewacji – tablice, uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót dociepleniowych).

- Wymiana okien wg zestawienia stolarki (z uwzględnieniem nawiewników higrosterowalnych).

- Wymiana drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki.

- Roboty związane z przygotowaniem podłoża ścian do docieplenia.

- Ocieplenie ścian nieocieplonych (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm oraz ścian budynku rozbudowy (w tym sali gimnastycznej) płytami grub. 10 cm wraz z wyprawą tynkiem silikatowo-silikonowym; cokół – tynk mozaikowy.

- Ocieplenie stropu od spodu – podcień przy wejściu głównym do budynku (część stara) płytami styropianowymi grub. 14 cm.

- Demontaż istn. opaski przyściennej w zakresie niezbędnym dla wykonania ocieplenia ścian piwnic (poniżej terenu) i ścian fundamentowych (na głęb. do 1,00m poniżej terenu).

- Wykonanie opaski przyściennej z kostki brukowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeżem betonowym.

- Roboty ziemne – wykopy i zasypy – przy ociepleniu ścian piwnic i ścian fundamentowych.

- Przygotowanie powierzchni i izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwnic oraz ścian fundamentowych.

- Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych przy użyciu styropianu wodoodpornego grub. 12 cm, oraz zabezpieczenie folią kubełkową.

- Renowacje istn. zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi.

- Naprawa betonowych schodów i podestów zewnętrznych.

- Wykonanie i uszczelnienie dylatacji między poszczególnymi segmentami budynku.

- Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

- Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

- Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną z użyciem styropapy gr. 11 cm.

- Ocieplenie stropodachu nad budynkiem rozbudowy z użyciem wełny mineralnej gr. 16 cm.

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek przy ścianach i kominach (budynek rozbudowy wraz z salą gimnastyczną).

- Docieplenie kominów ponad dachem (i w przestrzeni poddaszy nieogrzewanych) oraz ścianek attykowych (od strony dachu) styropianem gr. 5 cm, z wyprawą tynkarską analogicznie do elewacji; niezbędne naprawy czapek kominowych.

- Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego budynku głównego wełną mineralną grub. 22 cm. Wykonanie zabezpieczenia izolacji z wełny poprzez wykonanie podłogi z płyt OSB grub. 22 mm na legarach drewnianych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla poszczególnych części ) zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót zostały załączone do SIWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

W przypadku kolizji projektowanych instalacji z instalacjami istniejącymi Wykonawca winien ominąć istniejące instalacje, a w przypadku braku takiej możliwości przełożyć istniejące instalacje, by wyeliminować kolizję. Koszt wykonania przedmiotowych robót Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej.

Na wykonany przedmiot zamówienia (odrębnie dla poszczególnych części) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji,  której okres nie będzie krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy w/w robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o wartości 
do 10% zamówienia podstawowego.

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:

45000000-7  Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

5. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie  innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że                             w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

6. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia (dotyczą wszystkich części) :

1) Prace będące przedmiotem zamówienia  należy wykonać zgodnie  z obowiązującymi przepisami i normami, aktualnie obowiązującymi przepisami BHP oraz dokumentacją techniczną.

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją, przy użyciu własnych materiałów. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną). Wszystkie podane materiały, urządzenia mogą zostać zastąpione przez materiały i urządzenia równoważne o identycznych lub lepszych parametrach.

3) Pozyskane z rozbiórki zdemontowane materiały (np. drzwi, oprawy oświetleniowe) winny być złożone przez Wykonawcę na jego koszt w miejscu wskazanym przez Użytkownika budynku.

4) Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić niezbędne próby, pomiary i odbiory określone przepisami prawa oraz wynikające z dokumentacji, natomiast dokumenty zawierające wyniki prób, pomiarów i odbiorów należy przedłożyć najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia robót do odbioru.

5) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np. oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

6) Po zakończeniu robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, wywiezienia odpadów itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 701 oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku    w gminach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.).

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i p.poż. w czasie wykonywania prac.

8) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia nie później niż 7 dni od zakończenia robót szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego lub Użytkowników obiektu w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i kotła na bioamsę.

9) Każdemu z wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia ze względu na stopień skomplikowania, różnorodność i koordynację robót przysługuje prawo do dokonania wizji lokalnej na terenie objętym planowanymi robotami. Dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia jest wskazane ze względu na warunki i teren objęty pracami oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i niezbędnych do wyceny i wykonania prac. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Każdy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca prac.

10) Zamawiający informuje, że prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane na czynnych obiektach dlatego też roboty należy prowadzić w sposób nieutrudniający korzystanie z obiektu i nieuciążliwy dla użytkowników. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim w trakcie lub w związku z wykonywaniem robót budowlanych.

7. 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności składające się na wykonanie robót budowlanych i związane z wykonaniem tych robót dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawców. Zastrzeżenie nie dotyczy osób wykonujących czynności: kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie).

2)  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt. 7. 1) oraz wykaz osób, które wykonują czynności związane z wykonaniem robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób i czynności jakie będą wykonywały. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz.

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

-  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 7 1) będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

5) Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 7.1) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności.

7) W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 7.1) Zamawiającemu przysługuje kara umowna  w wysokości 2.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną, dwie, lub trzy części zamówienia.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia  w następujących terminach:

- w odniesieniu do Części 1 zamówienia -  od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego w formularzu ofertowym, nie dłużej jednak niż do dnia 30 października 2020 roku;

- w odniesieniu do Części 2 zamówienia -  od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego w formularzu ofertowym, nie dłużej jednak do dnia  30 września 2020 roku;

- w odniesieniu do Części 3 zamówienia -  od dnia podpisania umowy do dnia wskazanego w formularzu ofertowym, nie dłużej jednak do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

ppkt 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

ppkt 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

ppkt 3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie  co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku lub dociepleniu budynku wraz z montażem lub wymianą instalacji co lub źródła ciepła o wartości robót:

- dla części 1 nie mniejszej niż 1000.000,00 zł brutto

- dla części 2 nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto

- dla części 3 nie mniejszej niż 450.000,00 zł brutto

UWAGA: Wykonawca składający ofertę dla dwóch lub trzech części zobowiązany jest zsumować podane powyżej wartości wymagane dla części na które składa ofertę i wykazać się minimum jedną robotą polegającą na termomodernizacji budynku lub dociepleniu budynku wraz z montażem lub wymianą instalacji co lub źródła ciepła o wartości stanowiącej co najmniej sumę tych kwot wskazanych dla części na które składa ofertę.

b) dysponowali co najmniej następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:                 - jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), legitymujący się co najmniej rocznym doświadczeniem przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w ramach posiadanej specjalności lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), legitymujący się co najmniej rocznym doświadczeniem przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w ramach posiadanej specjalności  lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- dysponują osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą określone przepisami z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), legitymujący się co najmniej rocznym doświadczeniem przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w ramach posiadanej specjalności  lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę dla dwóch lub trzech części może wykazać się tymi samymi osobami posiadającymi wskazane wyżej uprawnienia, w odniesieniu do każdej części.

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.3. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25 i art. 25a Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia    (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp.

5.7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

5.8. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:

1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację,                                    w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2)   o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) - tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,                       o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5.9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

5.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz                     16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 5.8. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                              i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z pkt. 5.10. SIWZ.

5.12. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie:

a) o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga: Przy składaniu wskazanych wyżej oświadczeń Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymogi, o których mowa w pkt 6.13.7 SIWZ oraz pkt 6.13.10 SIWZ (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp lub zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom).

6.2. Oświadczenia, o których mowa pkt 6.1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą.

6.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,              o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ.

6.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                               o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału                                        w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.6. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 6.4. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (w odniesieniu do części 1 i/lub 2 i/lub 3):

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                          o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzające wymagania stawiane w pkt 5.1.pkt 1.2 ppkt 3 lit. a) SIWZ - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                    w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                            o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający wymagania stawiane w pkt 5.1. pkt 1.2) ppkt 3 lit. b) SIWZ - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ.

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 6.13.2. SIWZ.

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu (w odniesieniu do części 1 i/lub 2 i/lub 3):

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,                            o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

Uwaga: Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia                                     w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6 ppkt 2) SIWZ.

6.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 6.6. ppkt 1) lit. a) SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane                    o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6 ppkt 2) lit. a, b, c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.9. 	Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8 lit. a. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.8 lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.

6.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.9 SIWZ stosuje się.

6.11.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.12.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6.13. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

6.13.1. Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.13.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej.

6.13.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6 ppkt 2) SIWZ.

6.13.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.13.5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.13.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1. ppkt 3) SIWZ.

6.13.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ wraz z podaniem danych tych podmiotów.

6.13.8.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.13.9.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców.

6.13.10. Zamawiający żąda by wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach wraz z podaniem danych tych podmiotów,  w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.

6.13.11 Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.6 ppkt 2) SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

6.14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

6.14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;

b)wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;

c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

Formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność                                 z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika;

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie                                           z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.

6.14.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.1. ppkt 1.2) SIWZ.

6.14.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. lit. a) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.14.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa                   w pkt. 6.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

6.14.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.6. SIWZ, przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.6. ppkt 1) SIWZ składają wspólnie

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.6. ppkt 2) składa każdy z nich.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem, należy kierować na adres:

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko,

każda korespondencja musi być oznaczona w tytule/temacie nr postępowania:  
       B.271.1.2020

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Wojciech Prokop,  Urząd Gminy Kluczewsko – tel. 44/7814520 
e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl

  - Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz.1219).

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego 
na adres e-mail podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie, a pozytywny raport z urządzenia faksującego Zamawiającego o dostarczeniu dokumentów do wykonawcy będzie traktowany jako potwierdzenie otrzymania dokumentu przez wykonawcę.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania), ewentualną zmianę treści specyfikacji oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy, któremu przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza specyfikacja. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ jest wiążącą dla Wykonawców.

  - Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1., 6.3. SIWZ składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

  - Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.13.2 SIWZ należy złożyć w oryginale.

  - Dokumenty i oświadczenia, o których mowa pkt 6.6 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - . Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie  za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem)

  - Za oryginał, o którym mowa powyżej, uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium:

- dla części 1 zamówienia - w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert;

- dla części 2 zamówienia - w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert;

- dla części 3 zamówienia - w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Dla Wykonawcy składającego ofertę dla dwóch  lub trzech części  kwotę wadium stanowi suma kwot wymaganych dla poszczególnych części na które składa ofertę.

  - Wadium może być wniesione w:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 z późn. zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Włoszczowa o/Kluczewsko Nr 07 8525 0002 0031 0300 0013 0266, z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr B.271.2.2020 na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko, Część … ". 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

W przypadku  wniesienia  wadium w  innej formie   niż pieniądz – oryginał dokumentu

winien być  złożony w ofercie w oddzielnej kopercie.

  - Z treści dokumentu wadialnego musi wynikać nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych 
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 4 SIWZ, nie powoduje utraty wadium.

6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                          i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego  Załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1 SIWZ.

3) Dowód wniesienia wadium.

4) W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania                    w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

5) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                         w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa                        w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej. Wzór zobowiązna i stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób                                    i parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

5. Określone w Rozdziale 6 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.

8. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

10. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia  (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

13. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko część……………."

nr postępowania B.271.2.2020

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM:

20.03.2020 r. , godz. 10.30

14. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczaniem Pełnomocnika.

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia                             do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.

17. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta  tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie wg Rozdziału 10 pkt 12 i 10 pkt13).

18. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę                        poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”.

20. Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

21. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął pod upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej http://www.bip.kluczewsko.pl  (na której została zamieszczona specyfikacja).

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej                                                             http:/www.bip.kluczewsko.pl  Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej http:/www.bip.kluczewsko.pl

6. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia                             o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP oraz zamieści         tę informację na stronie internetowej http:/www.bip.kluczewsko.pl

XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób wskazany w Rozdziale X SIWZ w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko (Biuro obsługi interesanta), nie później niż do dnia 20.03. 2020 r,                    godz. 10.00.

  - Otwarcie jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, o godz. 10.30.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

    - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w ramach danej części. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: zakupu niezbędnych wyrobów budowlanych, koszty zużycia mediów do celów budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zabezpieczenia i naprawy urządzeń z tytułu awarii, koszty oznakowania, zabezpieczenia placu budowy, koszt uzyskania wszelkich uzgodnień, certyfikatów, odbiorów i pozwoleń , koszt odbioru wykonanych robót potwierdzonych  stosownymi protokołami, koszty utylizacji i wywozu materiałów z rozbiórki.

2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę odrębnie dla każdej części na którą składa ofertę przy uwzględnieniu zapisów dokumentacji technicznej dla danej części.

4. Zamawiający uzna, że cena zaoferowana przez Wykonawcę dla danej części w formularzu ofertowym obejmuje wykonanie wszelkich robót określonych dokumentacją składająca się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkich innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca przy wycenie robót uzna, że są rozbieżności w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji powinien zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem  w terminie ustawowym wg. ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie zwróci się z zapytaniem w tym terminie, Zamawiający uzna, że akceptuje on pełny zakres robót zawarty w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach robót oraz, że odzwierciedleniem tego zakresu jest oferta Wykonawcy.

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania                                      u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Ocenie podlega każda część przedmiotu zamówienia odrębnie.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

      - Kryterium nr 1 - cena (C) - waga 60 % (60 pkt)

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (C min / C o ) x 60 pkt

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o – cena brutto oferty badanej (zł)

      - Kryterium nr 2 – termin realizacji zamówienia - waga 20 % (20 pkt).

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia dla wykonania danej części przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

dla części 1

- za zaoferowanie wykonania części 1 przedmiotu zamówienia do dnia 16.10.2020r. – 20pkt,

- za zaoferowanie wykonania części 1  przedmiotu zamówienia do dnia 23.10.2020r. – 10pkt.

- za zaoferowanie wykonania części 1 przedmiotu zamówienia do dnia  30.10.2020 r. – 0pkt.

dla części 2

- za zaoferowanie wykonania części 2 przedmiotu zamówienia do dnia 16.09.2020r. – 20pkt,

- za zaoferowanie wykonania części 2 przedmiotu zamówienia do dnia 23.09.2020r. – 10pkt.

- za zaoferowanie wykonania części 2 przedmiotu zamówienia do dnia  30.09.2020 r. – 0pkt.

dla części 3

- za zaoferowanie wykonania części 3 przedmiotu zamówienia do dnia 17.08.2020r. – 20pkt,

- za zaoferowanie wykonania części 3 przedmiotu zamówienia do dnia 24.08.2020r. – 10pkt.

- za zaoferowanie wykonania części 3 przedmiotu zamówienia do dnia  31.08.2020 r. – 0pkt.

Uwaga: Oferty, w których nie zostanie  wpisany termin wykonania danej części na którą Wykonawca składa ofertę ( nie zostanie podany w Formularzu ofertowym) lub będzie on dłuższy niż odpowiednio termin do 30.10.2020 dla części 1, termin 30.09.2020 dla części 2, termin 31.08.2020r dla części 3, zostaną odrzucone na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP

      - Kryterium nr 3 – okres gwarancji i rękojmi - waga 20 % (20 pkt).

1. Ocena dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji podanego w miesiącach, przez Wykonawcę dla danej części zamówienia w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. W kryterium okres gwarancji (G), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (gwarancja), w zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż długość gwarancji wynosi nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego danej części. W tym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

|  |  |  | G = | G b | x 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 60 |  |
| gdzie: | G | – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji” dla danej części |  |  |  |
|  | G b | – długość gwarancji oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych dla danej części zamówienia |  |  |  |
|  | 60 | – najdłuższa punktowana przez Zamawiającego gwarancja liczona w miesiącach dla danej części zamówienia |  |  |  |
|  | 20 pkt | – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Okres gwarancji” |  |  |  |

Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego

G min =  36 miesięcy od dnia kolejnego po dacie odbioru końcowego danej części.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji przyjęty do oceny oferty przez Zamawiającego

G max = 60 miesięcy od dnia kolejnego po dacie odbioru końcowego danej części. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, natomiast  do umowy wpisany zostanie okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Oferty, w których:

- nie zostanie zaoferowany okres gwarancji (nie zostanie podany Formularzu ofertowym) lub

- będzie on krótszy niż 36 miesięcy

zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

W ofercie długość okresu gwarancji należy podać w miesiącach.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie długości gwarancji oferty badanej dla danej części zamówienia przez najdłuższą gwarancję wskazaną przez Zamawiającego i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 20 pkt.

4) Zamawiający uzna dla poszczególnych części za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:

Ko = C + T+G

gdzie: 	Ko	–	łączna ilość punktów dla ocenianej oferty dla danej części zamówienia

C	–	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” dla danej części zamówienia

T –    liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin” dla danej części zamówienia

G	–	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji” dla danej części zamówienia

5) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

6) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie 
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania dal każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania  współpracy  (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy do czasu wykonania zamówienia.

  - Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia szczegółowego kosztorysu ofertowego dla każdej z części na które Wykonawca składał ofertę. W kosztorysie zostaną określone ceny jednostkowe oraz wartości dla wszystkich pozycji uwzględniające opisy i zakresy tych pozycji określone w dokumentacji technicznej. Cena wynikająca z przedłożonego kosztorysu ofertowego musi być tożsama z ceną zaoferowaną w formularzu ofertowym dla danej części.

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Rozdziale XVI SIWZ.

  - Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy- załączniku nr 9 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej: „zabezpieczeniem” w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należy złożyć przed podpisaniem umowy u Zamawiającego.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Włoszczowa o/Kluczewsko Nr 07 8525 0002 0031 0300 0013 0266 z dopiskiem: Zabezpieczenie  – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko część …………………….

Uwaga: Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3) gwarancjach bankowych

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 poz. 359).

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli Zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt. 3 ppkt. 2 – 5, wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego.

6. Zwrot Zabezpieczenia odbędzie się w następujący sposób:

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie terminu okresu rękojmi za wady.

7. W zależności od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostaną wprowadzone do umowy.

ROZDZIAŁ XVII. WZÓR UMOWY

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w  pkt 2 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

4. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

5. W przypadku gdy na poszczególne części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoży ten sam Wykonawca zostaną sporządzone odrębne umowy dla każdej części.

6. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden                                 z warunków ważności oferty.

ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postepowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub                 w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i pkt 2) SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,                           za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

ROZDZIAŁ XIX MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XX OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WRIANTOWYCH ORAZ MINIMLANE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) będą odrzucone.

ROZDZIAŁ XXI ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej ug@kluczewsko.gmina.pl

ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie                      w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XXIII POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXIV WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXV PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia o którym mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy Pzp przez Wykonawcę.

2.  W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wartości lub procentowej części zamówienia, których  Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W/w informacje Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

4.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy             z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XXVI PODMIOTY NALEŻĄCE DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kluczewsko z siedzibą Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29 – 120 Kluczewsko, e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl ,    tel. +48 44 781-42-46;

b)  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kluczewsko jest P. Leszek Wasela, kontakt: ul. Spółdzielcza 12, 29 – 120 Kluczewsko; e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl;

c)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

d)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”, oraz którym dane zostaną udostępniane w ramach ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami);

e)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane

-	zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

-	zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych do czasu zakończenia okresu archiwizacji danych związanych z postępowaniem - dokumentacja zamówień publicznych  przez okres 5 lat, umowa zawarta w wyniku postępowania 10 lat;

f)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h)	posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

ROZDZIAŁ XXVIII ZMIANA UMOWY

28.1. Zmiana Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

28.2. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie:

1.  zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:  klęski żywiołowe uniemożliwiające prowadzenie robót lub przeprowadzanie prób, pomiarów i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności spowodowane czynnościami formalno – prawnymi i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów infrastruktury,

2. w zakresie zmiany sposobu wykonania umowy, zmian technologicznych lub zmian materiałowych przy uwzględnieniu ewentualnych zmian wynagrodzenia związanych z tymi zmianami, w szczególności gdy spowodowane są one następującymi okolicznościami:

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

3. w zakresie zmiany materiałów i/lub urządzeń i/lub rozwiązań technicznych lub technologicznych w porównaniu z zapisami zawartymi w SIWZ i/lub rozwiązaniami zawartymi w złożonej ofercie przetargowej (z tym zastrzeżeniem, że parametry zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z dokumentacji projektowej oraz złożonej przez Wykonawcę oferty)  w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:

- spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                                  i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- spowodują poprawę parametrów technicznych;

- są wynikiem aktualnych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

- są wynikiem niedostępności na rynku danych materiałów i/lub urządzeń. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić. Powyższy fakt musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru na piśmie.

4. w zakresie innych zmian – spowodowanych następującymi okolicznościami:

a) siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmianą obowiązującej stawki VAT, przy czym zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny                 w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów,

c) zmianą uzasadnioną okolicznościami, o których mowa w art. 3571  Kodeksu cywilnego,

d) innymi okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub technicznymi, skutkującymi niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony  i przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie sposobu realizacji umowy. Niezależnie do powyższego na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia zarówno w okresie prowadzenia niniejszego postępowania, jak i w okresie realizacji przedmiotu umowy pełnej ochrony danych osobowych oraz zgodności z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania takich zmian postanowień zawartej umowy, jak:

a) zmiany Podwykonawców,

b) przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia,

c) zmiany danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych, itp.

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

8. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną             w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XXIX ZAŁĄCZNIKI

- Formularz oferty.

- Dokumentacja techniczna.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu pozostałych warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie wykonawcy o braku lub przynależności do grupy kapitałowej.

- Wykaz robót.

- Wykaz osób.

- Wzór zobowiązania.

- Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kluczewsko

ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................................

Adres:…………............................................................................................................................

Województwo:............................................................. Powiat:....................................................

Tel./Fax. ................................................................

REGON: ............................................................... NIP:...............................................................

ADRES e-mail ……………………………………………………………………...…………..

Osoba upoważniona do kontaktów...............................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko” z podziałem na części znak sprawy – B.272.2.2020 przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Niniejszą ofertę przedkładam (-y)  na:

Część 1 zamówienia: ...................... (wpisać „TAK” lub „Nie”)

Część 2 zamówienia: ...................... (wpisać „TAK” lub „Nie”)

Część  3 zamówienia: ...................... (wpisać „TAK” lub „Nie”)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

- dla Części 1 zamówienia (jeżeli dotyczy):

1) oferujemy wykonanie części 1 zamówienia za cenę:

cena brutto: ………………................................................................................ PLN

słownie:......................................................................................................................... w tym cena netto………………………………………………………………….PLN (słownie:………………………………………………..………………) i podatek VAT w wysokości …………… zł (słownie:………………………………………………….. złotych)

2) Oferuję/oferujemy wykonanie części 1 zamówienia w terminie do…………..²

3) Oferuję/oferujemy długość okresu gwarancji dla części 1 zamówienia ……………………miesięcy.

B) dla Części 2 zamówienia (jeżeli dotyczy):

1) oferujemy wykonanie części 2 zamówienia za cenę

cena brutto: ………………................................................................................ PLN

słownie:......................................................................................................................... w tym cena netto………………………………………………………………….PLN (słownie:………………………………………………..………………) i podatek VAT w wysokości …………… zł (słownie:………………………………………………….. złotych)

2) Oferuję/oferujemy wykonanie części 2 zamówienia w terminie do…………..²

3) Oferuję/oferujemy długość okresu gwarancji dla części 2 zamówienia ……………………miesięcy.

C) dla Części 3 zamówienia (jeżeli dotyczy):
1) oferujemy wykonanie części 3 zamówienia za cenę

cena brutto: ………………................................................................................ PLN

słownie:......................................................................................................................... w tym cena netto………………………………………………………………….PLN (słownie:………………………………………………..………………) i podatek VAT w wysokości …………… zł (słownie:………………………………………………….. złotych)

2) Oferuję/oferujemy wykonanie części 3 zamówienia w terminie do…………..²

3) Oferuję/oferujemy długość okresu gwarancji dla części 3 zamówienia ……………………miesięcy.

Uwaga: Zamawiający wymaga aby najkrótszy możliwy okres gwarancji wynosił co najmniej 36 miesięcy dla każdej części licząc od dnia kolejnego po podpisaniu protokołu odbioru robót.

Uwaga: Maksymalne terminy realizacji poszczególnych części zamówienia wskazane zostały w Rozdziale IV pkt 2 SIWZ

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, uwzględniliśmy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.  Oświadczamy, że wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany                          i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.  Wadium dla:

  - Części 1 zamówienia o wartości ......................... PLN wnieśliśmy

w dniu ......................... w formie ........................... (jeżeli dotyczy)

  - Części  2  zamówienia o wartości ......................... PLN wnieśliśmy

w dniu ......................... w formie ........................... (jeżeli dotyczy)

  - Części 3zamówienia o wartości ......................... PLN wnieśliśmy

w dniu ......................... w formie ........................... (jeżeli dotyczy)

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

8. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów                          i usług (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r.                 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). (zwanym dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

UWAGA: * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (wówczas Wykonawca dokona wykreślenia treści oświadczenia w formularzu ofertowym).

10. Następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

Należy podać wartość lub procentową cześć zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .

Część 1 zamówienia

| Lp. | Wartość lub procentowa cześć zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Część  2 zamówienia

| Lp. | Wartość lub procentowa cześć zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Część 3 zamówienia

| Lp. | Wartość lub procentowa cześć zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże wartości lub procentowej części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

11. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):

- Nazwisko, imię ................................................................................................................

- Stanowisko ......................................................................................................................

Telefon ............................................................. faks ......................................................

12. Oświadczamy, iż Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą   tak  nie

(zaznaczyć X).

13. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki :

  - ...................................................................................................................

  - ...................................................................................................................

  - ...................................................................................................................

  - ...................................................................................................................

  - ...................................................................................................................

  - ...................................................................................................................

...........................................			................................................

(miejscowość i data)			     (podpis osób(-y) uprawnionej

do składania oświadczenia

woli  w imieniu wykonawcy,

w przypadku braku imiennej pieczątki

podpis powinien być czytelny)

Załącznik  nr  3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Część ……… zamówienia

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz opis stanu faktycznego)  odnośnie wskazanej powyżej przesłanki: ……………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze  ………………………………………………………………........................

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:......................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. **

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmiotu, na którego zasoby się powołuję podstawy  wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz opis stanu faktycznego) odnośnie wskazanej powyżej przesłanki: ……………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp ww. podmiot podjął następujące środki naprawcze  ………………………………………………………………........................**

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w                  
                 dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

** niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

załącznik  nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU

Część … zamówienia

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pn:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Rozdziale V 5.1.pkt 1.2.) SIWZ.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w w  Rozdziale V 5.1.pkt 1.2.) SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

- …………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

- ……………………………………………………………………………………………………….w następującym zakresie: ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

- ………………………………………………………………………………………………………. w następującym zakresie………………………………………..…

………………………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

......................................., dnia .....................

(Miejscowość)

............................................................................................

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| (miejscowość) | (data) |
| --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko”

Część ……. zamówienia

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie www.bip.kluczewsko.pl

Oświadczamy, że Wykonawca

1) nie należy do grupy kapitałowej*,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

2) należy do grupy kapitałowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

-…………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

...........................................			................................................

(miejscowość i data)			 (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia  woli  w imieniu wykonawcy, w przypadku braku imiennej    pieczątki  podpis powinien być czytelny)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………………

……………………………………………………..……..

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko„

Część … zamówienia

oświadczamy, że wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

| Lp. | Nazwa i rodzaj robót | Wartość robót | Nazwa zamawiającego | Data i miejsce Wykonania zamówienia (dzień-miesiąc-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączono dokumenty od podmiotów, dla których wykonywane było zamówienie potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

...........................................			................................................

(miejscowość i data)			 (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia  woli  w imieniu wykonawcy, w przypadku braku imiennej   pieczątki  podpis powinien być czytelny)

Załącznik nr 7  do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………………

……………………………………………………..……..

WYKAZ OSÓB

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko",

Część … zamówienia

oświadczam, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego skierujemy następujące osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, określone w Rozdziale V 5.1.pkt 1.2 ppkt 3) lit. b) SIWZ:

| Lp | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie - Uprawnienia (numer, rodzaj, data wydania) | Podstawa do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) | Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w danej specjalności (w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Pełnienie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowalnej |  |  |  |
| 2. |  | Pełnienie funkcji kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |  |
| 3. |  | Pełnienie funkcji kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 8  do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY PZP  DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA  pn:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

Część … zamówienia

Ja: …………………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

Działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: ………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu)

do dyspozycji wykonawcy : ………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Kluczewsko"

Oświadczam, iż:

1) udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………

2) sposób wykorzystania przez wykonawcę  udostępnionych zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………………………………………………………………………………………

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………………………………………………………………………………………

W związku z tym, że oddaję do dyspozycji wykonawcy zasoby, dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia  oświadczam, że zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą* (wykreślić , jeżeli nie dotyczy takich zasobów).

| (miejscowość) |  |  | (data) |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________________

podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Złącznik nr  9  do SIWZ

UMOWA NR ……/2020

Zawarta w dniu ………… roku w Kluczewsku pomiędzy:

Gminą Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, NIP: 6090003613, REGON: 590648050 reprezentowaną przez:

………………………. –  Wójta Gminy Kluczewsko,

przy kontrasygnacie …………………………… – Skarbnika

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej: „Wykonawcą”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego    zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z  2019r.,   poz. 1843 z późn.zm.) - zwaną w treści umowy „ ustawą PZP” - Strony zawierają umowę                            o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”  Część …,

- Szczegółowy opis robót budowlanych  zawiera:

- dokumentacja techniczna,

- S.I.W.Z.

- Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami  dopuszczenia do stosowania i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.  Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu 
na każde jego żądanie.

- W przypadku gdy, Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne                                  lub równoważne materiały, wyroby  i inne urządzenia w stosunku do tych  określonych przez Zamawiającego  w dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiającego                  i projektanta na piśmie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, które będą skutkiem  stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń, w tym koszty ewentualnych przeprojektowań. W przypadkach uzasadnionych  rodzajem  wprowadzonych rozwiązań równoważnych  po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji  sposobu świadczenia Wykonawcy. Skutki stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń nie mogą powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i  wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa będzie zawierała wady, które uniemożliwią  prawidłowe wykonanie  przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie  uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie  modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy w taki sposób, aby przedmiot umowy był zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Ustalając zakres modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych w ust. 4 i 5  Strony  wyodrębnią w protokole konieczności :

- roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty, wykonywane w zamian robót  opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane,  przez które rozumie się roboty opisanych  pierwotną dokumentacją projektową, których wykonanie stało się zbędne.

TERMINY

§ 2

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia ……….. (zgodnie z zaoferowanym w ofercie).

- W terminie, o którym mowa w ust. 2,  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy bez wad i skompletować dokumenty niezbędne do odbioru końcowego.

- Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający dokona tego odbioru i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym opóźnień będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- nie przekazania  przez Zamawiającego w  terminie  ustalonym  w  ust.1  Wykonawcy  placu budowy,

- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,  które wystąpiły po zawarciu umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć w dacie  
jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

- modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy                               w okolicznościach  wskazanych  w § 1 ust. 5 umowy,  z zastrzeżeniem  § 2ust. 6

- Zmiana  terminu  wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy   modyfikacja  sposobu  świadczenia Wykonawcy wynika  z  zastosowania  przez Wykonawcę  rozwiązań lub materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2  ust.1 umowy,

- przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie później niż w dniu przekazania placu budowy,

- odbioru  robót, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy,

- terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  w szczególności  w zakresie:

- jakości stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

- zgodności wykonywanych robót z  dokumentacją projektową,

- terminowości wykonywania robót,

- przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i innych obowiązujących przepisów dotyczących  robót budowlanych,

- wykonywania robót przez podwykonawców i rozliczeń z  podwykonawcami.

- spełnienia  wymagań w zakresie zatrudnienia  przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót budowlanych

- Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 Zamawiający realizuje przez ustanowionego inspektora nadzoru  lub  przez  innych  przedstawicieli.

- Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawców  wymagań  w zakresie zatrudnienia  na podstawie  umowy  o prace  osób  wykonujących czynności..

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

- Wykonawca  jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy w tym:

- przejęcia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robót, w tym   zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy,

- doprowadzenie do placu budowy mediów, w tym wody i energii elektrycznej                          oraz uiszczanie z tego tytułu wszelkich opłat,

- wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu  budowy w należytym porządku,

- umożliwienie swobodnego użytkowania obiektu użyteczności publicznej jakiej są szkoły w trakcie wykonywania robót termomodernizacyjnych poprzez zabezpieczenie ochronne i wygrodzenie w szczególności wejść do budynku,

- ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych                        oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub ich czasowe składowanie w sposób bezpieczny  i niezagrażający życiu i zdrowiu osób

- wydania Zamawiającemu uporządkowanego terenu po zakończeniu  robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się właściwym personelem przy wykonywaniu robót,  w tym:

- zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych warunków pracy,

- koordynacji robót podwykonawców, którym  powierzył wykonanie części przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia stosowanej technologii, materiałów, wyrobów i urządzeń, przedstawienie próbek materiałów 
i atestów w celu oceny czy spełniają wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP                 i ppoż. zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca jest  zobowiązany umożliwić  przedstawicielom Zamawiającego oraz  organom  właściwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynności kontrolnych.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu                   oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 14grudnia 2012r. 
o odpadach  (Dz.U. z 2019r. poz. 701ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.); ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonywanie na bieżąco obowiązków informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstałych w trakcie realizacji zamówienia (nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia w okresie realizacji przedmiotu umowy pełnej ochrony danych osobowych oraz zgodności z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności składające się na wykonanie robót budowlanych i związane z wykonaniem tych robót, dla których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu   o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawców. Zastrzeżenie nie dotyczy osób wykonujących czynności: kierownika budowy, kierowników robót,  dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie).

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy oświadczenie                 o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy                                                      o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w ust. 8. Ponadto  Wykonawca i/lub Podwykonawca złoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub umowy o podwykonawstwo wykaz osób, które wykonują czynności związane z wykonaniem robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób i czynności jakie będą wykonywały. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów              i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion   i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz  podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez    Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 8 będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

13. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 8 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę                          o pracę).

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności.

15. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

16.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

17. Wykonawca zobowiązuje się również do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

c)    do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja wszelkich materiałów pochodzących

z rozbiórek, poniesienia wszelkich kosztów związanych z użyciem wody i energii

elektrycznej (o ile dotyczy).

18. Kosztami za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe 
ze złego oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca.

19. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonywania bądź nie wykonania przedmiotu umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5

- Upoważnionymi przedstawicielami  Wykonawcy na budowie będą :

Kierownik Budowy: ………………..………… uprawnienia budowlane nr …………………

Kierownik Robót: ………………..………… uprawnienia budowlane nr …………………

Kierownik Robót: ………………..………… uprawnienia budowlane nr …………………

- Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego sprawującymi nadzór inwestorski 
na budowie  jest/są:

- …………………………..,

- Zamawiający ustanawia inspektora/rów nadzoru w osobie/ach wymienionych powyżej, 
do obowiązków których należą zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 2 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzeżeń co do zgłoszonej zmiany  osób.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania wykazania przez Wykonawcę, iż  zgłoszone nowe osoby spełniają wymogi kwalifikacyjne określone  w  S.I.W.Z.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 6

- Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:     ………….…………. zł brutto (słownie  zł: ……………..…………….. …/100 brutto) w tym należny VAT  w kwocie ……….

- Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi całkowitą zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.   Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

- W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się                  do osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia.                   Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzeżeniem  zawartym w ust. 5.

- Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia  ryczałtowego  w przypadku gdy modyfikacja sposobu świadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub zaoferowanych przez Wykonawcę równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń.

- W przypadku, o którym mowa w  ust. 4 Strony ustalają:

- wynagrodzenie za roboty zamienne,

- wynagrodzenie za roboty zaniechane.

- Wynagrodzenie  za roboty zamienne Strony ustalą na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową.

- Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w następujący sposób:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

- ceny materiałów, wyrobów i sprzętu objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy będą tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen  w kosztorysie ofertowym;

- ceny materiałów, wyrobów i sprzętu nie objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala się  według  średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej                     o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys różnicowy.

- Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności  uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową w którym określi zakres robót podlegających zaniechaniu z uwzględnieniem   stawek cenowych  wskazanych w  kosztorysie ofertowym.

- Kosztorysy o których mowa w ust. 7, 8 i 9  po uprzednim sprawdzeniu  przez inspektora/rów nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikająca z kosztorysów wartość robót zamiennych                    oraz wartość robót zaniechanych podlega wzajemnemu potrąceniu do wysokości wartości  niższej.

- Zmiana wynagrodzenia następuje o kwotę odpowiadającą wyliczonej różnicy miedzy wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane.                              W przypadku, gdy  wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy wartość robót zamiennych jest wyższa niż wartość robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwiększeniu.

- . Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 5 dni od daty wystawienia faktury końcowej (tj. po wykonaniu całości przedmiotu umowy) Zamawiającemu pisemnego oświadczenia złożonego przez osobę upoważnioną reprezentującą podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (o ile przedmiot umowy realizowany jest z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) o zapłacie wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, wraz z oświadczeniem o niewnoszeniu żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. Brak oświadczenia uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu jego złożenia.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

FAKTUROWANIE I ROZLICZENIE

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 90% wartości robót wykonanych.

2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do kwoty 90% wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości przedmiotu zamówienia.

3. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiającego.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT                     w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem § 8 ust. 11.

5. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego każdorazowo będzie rachunkiem ujawnionym w wykazie podatników VAT.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. Wstrzymanie płatności nie stanowi opóźnienia upoważnionego do naliczenia przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w płatności.

PODWYKONAWCY I  ROZLICZENIA  Z PODWYKONAWCAMI

§ 8

- W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom  wykonanie części  zamówienia.

- Umowa  o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane  zawierana przez Wykonawcę z podwykonawcą   musi spełniać  wymagania określone   w  S.I.W.Z.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane  zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy w przypadku gdy:

- projekt umowy  nie spełnia  wymagań określonych w  S.I.W.Z,

- termin zapłaty wynagrodzenia  przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej  wykonanie  powierzonej   roboty budowlanej.

- Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy z dniem  upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem poświadcza przedkładający .

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane jest  uprawniony do zgłoszenia  pisemnego  sprzeciwu w przypadku gdy:

- umowa nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ,

- termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane,   jest dłuższy  niż 30 dni od dnia  doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej  wykonanie powierzonej   roboty budowlanej.

- Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy z dniem upływu terminu  o którym mowa w ust. 7.

- Postanowienia  ust.  2 –8  stosuje się odpowiednio  do   zmiany  umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy  (z  wyłączeniem umów                o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów                             o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. Termin zapłaty  wynagrodzenia  na rzecz   wykonawcy dostaw i usług  nie może być dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie powierzonej usługi lub dostawy.

- W związku z tym, iż niniejsza umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia w całości - warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym  udział  w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom                         lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw 
i usług na zasadach określonych w art.  143c  ustawy PZP.

- W przypadku gdy zajdą przesłanki do  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo  której przedmiotem są roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy, której przedmiotem są usługi i dostawy  zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia  w którym upłynął termin do złożenia  przez Wykonawcę  dowodów zapłaty, o których mowa w ust.11.

- W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami należy przestrzegać następujących zasad:

- przedmiot umowy winien być określony poprzez odesłanie do dokumentacji projektowej będącej  przedmiotem  niniejszej  umowy, w sposób który pozwoli  
na ustalenie Zamawiającemu jaka część robót została zlecona dalszemu podwykonawcy,

- wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia, które za powierzoną część robót miał otrzymać podwykonawca    
i Wykonawca,

- zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego dalszemu podwykonawcy powoduje wygaśnięcie roszczeń Wykonawcy i podwykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu.

- termin wykonania robót nie może naruszać terminów, którymi związany jest Wykonawca  z Zamawiającym na podstawie niniejszej umowy,

- klauzule o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania dalszego podwykonawcy,

- termin  zapłaty wynagrodzenia  dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż  14 dni od dnia doręczenia faktury,

- żadne z postanowień umowy nie może być sprzeczne z treścią niniejszej umowy                        w szczególności modyfikować obowiązków i uprawnień Zamawiającego 
i Wykonawcy określonych niniejszą umową.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 9

- Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie                           w formie: …………………………….……………, w wysokości stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego określonego w §  6 umowy, tj. w kwocie 	………. zł.

- Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego                       z umową wykonania robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dniu  odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Część, wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia,                                w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,                    nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 
do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań 
w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący:

- 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.,

- 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi , zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający                                  z aneksu do umowy.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek w przedmiocie umowy, ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad lub usterek. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa  w ust. 2 w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy.

8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rękojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie rękojmi lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbędny do ich usunięcia, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 ma obowiązek przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad lub usterek. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem takich wad lub usterek.

UBEZPIECZENIA

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę  nie niższą niż  suma  ubezpieczenia  w kwocie 500.000 złotych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego   posiadanie ubezpieczenia.

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA

§ 11

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego  odpowiedzialność za szkody wynikłe 
z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Kary umowne będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach 
i w wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia licząc 
od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust.2 umowy  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto   ustalonego  w § 6 ust. 1 umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego  
w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu płatności,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem  są  roboty budowlane  lub projektu jej zmiany   w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6  ust.1 umowy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  ustalonego   w §6  ust.1  umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzających wykonanie zleconej dostawy usługi lub roboty budowlanej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego  w §6  ust.1 umowy,

- za  naruszenie obowiązku udziału kierownika budowy w całym procesie budowlanym poprzez osobiste stawiennictwo na terenie placu budowy w wysokości 500 złotych za każdy ujawniony przypadek,

- za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiającemu wykonywania kontroli 
w zakresie realizacji obowiązków zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót budowlanych  w wysokości  1000 złotych za każdy ujawniony przypadek,

- Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową tytułem naliczonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających                     w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w art. 145  ustawy PZP.

- Niezależnie od prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich  na wezwanie Zamawiającego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

- Wykonawca dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie o więcej niż 14 dni,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy                   w ciągu 7 dni nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej dwóch bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

- w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 12

- Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiający złoży na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia   wiadomości o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

- Wykonawca  w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy  usunie zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac budowy,

- wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę staja się własnością  Zamawiającego  i  są przedmiotem rozliczeń,

- przy rozliczeniach z tytułu wykonanych robót, materiałów i urządzeń  stosuje się stawki cenowe  z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 lit. b               i c, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§13

- Umowa  może ulec rozwiązaniu, przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust.3 umowy,  na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy  na piśmie o ile zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w art. 145a ustawy PZP.

- W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania  części umowy.

- W przypadku  rozwiązania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5  umowy stosuje się odpowiednio.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 14

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad  wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa robót  oraz wadliwości materiałów   i urządzeń zastosowanych do wykonania.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcy gwarancji Deklarowany okres gwarancji obejmuje wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia niezależnie od okresu gwarancji udzielonego przez producenta Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie  strony  protokołu  z odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany także do nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na rok przez cały okres gwarancji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad                        i usterek w  terminie,  Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi

- W razie zastępczego wykonania naprawy przez Zamawiającego Wykonawca będzie  zobowiązany do zwrotu  wydatków poniesionych przez Zamawiającego na ten cel.

- Niezależnie od gwarancji  Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają zasady Kodeksu Cywilnego z tym zastrzeżeniem , że okres rękojmi przedłuża się na czas trwania gwarancji.

ODBIORY ROBÓT

§ 15

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy dla całości przedmiotu zamówienia.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego tj. inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Z czynności odbiorowych dokonywane będą stosowne zapisy w dzienniku budowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/końcowego przedmiotu zamówienia pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego, będzie faktyczne wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 7– ym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru.               Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować                    i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności:

- dokumentację powykonawczą ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

- karty gwarancyjne,

- komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania 
w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i atesty,

- protokoły odbiorów technicznych,

- protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji .

- Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku 
gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie odbioru końcowego z zastrzeżeniem terminu ich usunięcia. Za usterki uznaje się nieistotne i nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy nieprawidłowości 
i uchybienia, których usunięcie jest możliwe w terminie do 7 dni.

- Za wady uznaje się istotne  nieprawidłowości i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ na użytkowanie przedmiotu umowy i których usunięcie 
nie jest możliwe w terminie do 7 dni

- Jeżeli, w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się 
do usunięcia to,  Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia  wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

- Po upływie  wyznaczonego do usunięcia wad  terminu  Zamawiający  podejmuje  czynności  odbioru końcowego i w  przypadku stwierdzenia,  iż:

- Wykonawca usunął wszystkie wady - Zamawiający dokonuje odbioru końcowego,

- Wykonawca nie usunął wad - Zamawiający odstępuje od odbioru końcowego   
i jest uprawniony do naliczania kar umownych, o których mowa w § 11  ust.2 lit. a  umowy

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli, wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to,  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli, wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

- Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy  po raz drugi.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

ZMIANY UMOWY

§16

- Zmiany umowy są dopuszczalne  w  przypadkach   określonych  w  art. 144  ust.1 oraz w rozdziale XXVIII , ustawy PZP   oraz  w  § 6 ust. 4 umowy.

- Okoliczności uzasadniające zmianę postanowień umowy jest zobowiązana wykazać 
i udokumentować Strona, która występuję z inicjatywą zmiany umowy.

- Strony  przed dokonaniem zmiany  umowy sporządzają  na piśmie protokół,    w którym  opisują   okoliczności  uzasadniające  zmianę umowy  i ustalają  zakres wprowadzonych  zmian.  Protokół  stanowi  podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na piśmie.

- Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

DANE OSOBOWE

§17

- Dane osobowe pozyskane przez Zamawiającego w ramach lub na potrzeby realizacji postanowień niniejszej umowy będą przetwarzane przez administratora, którym będzie Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z informacją wskazaną w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zwalniając tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić dokumentację potwierdzającą dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

- Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru

- W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Niniejsza umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze 
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Nr 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Nr 4. Kosztorys  ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA:

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

Uwaga: Wykonawca składa powyższy wykaz na wezwanie Zamawiającego- nie składa go wraz z ofertą

Uwaga: Wykonawca składa powyższy wykaz na wezwanie Zamawiającego- nie składa wraz z ofertą

Uwaga: dokument składany wraz z ofertą